|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : |  Code :  | Lot : |
| EXTENSION DES ECOLES PRIMAIRES 2021 : ECOLE PRIMAIRE HRAIRIA 3 | 03/05/2023 | C21023-6 |   ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|   CRE TUNIS 2 | Mr. Bader OMRANI |  | UTP |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : **Examen de fond des fouilles**1. Les sondages sont réalisés à une profondeur de -1.9m/TN.
2. On ‘a pas d’objection pour ancrer les fondations à une profondeur de -1.9m dans la couche d’argile avec une hauteur du gros béton d’environ 1.2m et éviter les prépoteaux, tout en respectant les quantités du marché, sans dépassement.
3. Fournir la composition du béton, les essais d’écrasement à 7.14 et 28 jours ainsi les essais de compactage.

 **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Tarek Sghaier** |
|  |
|  |