|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : |  Code :  | Lot : |
|  CONSTRUCTION D’UNE UNITE DE CONDITIONNEMENT DE TOMATES SECHES POLE INDUSTRIEL EL FEJJA (Surface couverte environ 8500 m2) | 05/02/2021   |  CP18051 |   ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise  |
| FELICIA   | Mr. ABES MESTIRI |  Mr. HAFEDH SASSI | ISB – SICEP |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **Réunion de chantier dans le cadre de la réception fin des travaux**1. **Etaient présent :**
* Mr. Zouhaier Bramli : Maître d’ouvrage.
* Mr. Hafedh Sassi : Pilote chantier.
* Mr. Tarek Sghaier : Bureau Sigma Contrôle.
* Mr. Salem Gmati : Bureau Sigma Contrôle.
* Mr. Jamel Habibi : SICEP.
* Mr. Noureddine : Entreprise ISB.
 |
|  |
| 1. **Levées des réserves :**
* Les réserves ont été levées, on n’a pas d’objection sur les travaux du lot Structure (pose des éléments préfabriqués).
* Respecter les recommandations des concepteurs et des représentants de maitre d’ouvrage.
* Suite à la demande du représentant de MDO, la réalisation d’un rapport D0, nécessite l’assurance décennale fournit par l’entreprise « SICEP ».

**Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Tarek Sghaier** |
|  |
|  |