|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| CONSTRUCTION D’UNE UNITE DE CONDITIONNEMENT DE TOMATES SECHES POLE INDUSTRIEL EL FEJJA (Surface couverte environ 8500 m2) | | 05/02/2021 | CP18051 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| FELICIA | Mr. ABES MESTIRI | Mr. HAFEDH SASSI | ISB – SICEP | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***  **Réunion de chantier dans le cadre de la réception fin des travaux**     1. **Etaient présent :**  * Mr. Zouhaier Bramli : Maître d’ouvrage. * Mr. Hafedh Sassi : Pilote chantier. * Mr. Tarek Sghaier : Bureau Sigma Contrôle. * Mr. Salem Gmati : Bureau Sigma Contrôle. * Mr. Jamel Habibi : SICEP. * Mr. Noureddine : Entreprise ISB. | | | | |
|  | | | | |
| 1. **Levées des réserves :**  * Les réserves ont été levées, on n’a pas d’objection sur les travaux du lot Structure (pose des éléments préfabriqués). * Respecter les recommandations des concepteurs et des représentants de maitre d’ouvrage. * Suite à la demande du représentant de MDO, la réalisation d’un rapport D0, nécessite l’assurance décennale fournit par l’entreprise « SICEP ».   **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Tarek Sghaier** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |