|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : |  Code :  | Lot : |
| AMENAGEMENT DU LYCEE RADHIA EL HADDAD EL OMRANE | 06/08/2019 | C18004-3 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|  CRE TUNIS 2 |  |  | ABDELMOULA FRERE (55 365 743) |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : **Examen de ferraillage du plancher haut RDC gallérie.**1. Vérifier avec l’ingénieur conseil les modifications réalisées sur le plancher (de part et d’autre de l’escalier)
2. Le scellement de la poutre A (30\*20) vue l’absence des poteaux support aux niveaux de ces endroits.
3. Renforcer les étais métallique sous le retombés des poutres.
4. S’assurer des niveaux inferieur et supérieur des panneaux de la dalle pour atteindre l’épaisseur d’enrobage optimal (2.5).
5. Nettoyage les fonds de coffrage.
6. Le ferraillage des poutres et des nervures est conforme aux plans approuvé.
7. Fournir l’avis de l’ingénieur conseil avant le collage de béton.
 |
|  |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** |
|  |
|   |
|  |