|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : PROJET AMENAGEMENT LYCEE TECHNIQUE FARHAT HACHED, RADES | Date :09/12/2020 | Code : C18036 | Lot : STRUCTURE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'etudes | Entreprise |
| CRE BEN AROUSFAX N° 71 443 807 | ANIS AMMAR | CHOKRI HADAD | SOCIETE AWLED NOURDINE |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **Vérification des réserves (Protection de l’étanchéité** **sur terrasse et joint de dilatation)**Cette visite a eu lieu suite à la réception provisoire qui a eu lieu le 04/12/2020.* L’entreprise est redevable de soulever les réserves concernant la protection de l’étanchéité sur terrasse et la protection de l’étanchéité au niveau du joint de dilatation dans les dix jours attribué comme indiqué sur le PV de la réception provisoire.
* Les travaux sont en cours, une autre visite aura lieu ultérieurement.
* Les réserves n'ont pas était soulevées.
 |
|  |
|  |
|  |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** |