|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| RENOVATION DES INSTALLATIONS  ELECTRIQUE DE L’ECOLE PRIMAIRE IMAM SAHNOUN SIS A MANOUBA | | 10/12/2021 | C19026-2 | ELECTRICITE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE MANOUBA |  | FERJENI SALEM | EMEBAT | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***  **Visite de chantier dans le cadre de la levée des réserves et réception provisoire**   * Les réserves mentionnées dans le PV de 03/12/2021 ont été levées. * La réception provisoire à été prononcée.   **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Salem Gmati** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |