|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : CONSTRUCTION D'UN ATELIER POUR FOUR 410 M2 SIS AU PARC D'ACTIVITE ECONOMIQUE A BIZERTE | Date :12/04/2022 | Code : C22001 | Lot : STRUCTURE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| PAEB BIZERTE | -- | SQUARE ENGINEERING | BRS |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **Visite de chantier dans le cadre de notre mission*** L’entreprise est tenue de nous fournir les résultats des essais d’écrasement des semelles, longrines et chape. On ‘a reçue les résultats, un avis sera fournit prochainement.
* Vérifier l’alignement des poteaux de la façade principale et réparer les défauts d’exécution par dispositif adéquat avec l’accord de l’ingénieur conseil et le bureau de contrôle.
* On ‘a pas d’objection pour l’utilisation du TS8H20 au lieu de HA8/20cm.
* Prévoir des scellements tout les 30cm sur les longrines périphérique pour accrocher la chape extérieur ou trottoir périphérique.
* L’entreprise de charpente est appelé à nous fournir un levé des plâtres sur les têtes des poteaux.
 |
| **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Tarek SGHAIER** |