|  |
| --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** |
| Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| Lycée Ali Doaagi la Marsa | 12/06/2020 |   |  ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|  CRM TUNIS 1 |  |  | STAG |
| Objet de la visite ou de la réunion : **LEVEE DES RESERVES SUITE A L’EXAMEN DE FERRAILLAGE** **DU PLANCHER HAUT RDC SALLES SPECIAUX**  |
| * Les réserves signalés au rapport de visite du 10/06/2020, ont été réparés conformément aux plans approuvés et aux recommandations de l’ingénieur de contrôle.
* Respecter les recommandations des concepteurs avant le coulage du béton.
* Prévoir des vibreurs mécaniques au cours du coulage.
* Assurer les prélèvements nécessaires.
 |
|  |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|  **Inspecteur Sigma Contrôle** |