|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| AMENAGEMENT DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES PROGRAMME 2018 : **COLLEGE HABIB THAMEUR BARDO** | 12/11/2020 | C18002-1 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|  CRE TUNIS 2 | Mr MOURAD MBAREK | Mr CHOKRI HADDAD | SFR TUNISIA |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **Avancement et phasage dans le chantier*** Comme convenu dans le PV antécédent les murs existants côté extérieur seront démolis.
* Au niveau de la structure : on va regarder la même structure toute en prenant en considération le non démolition du mur extérieur.
* Un détail sera fourni par le bureau d’étude pour les plans fondations et transmis au bureau de contrôle pour approbation dans un délai de 5jours.

**Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Tarek Sghaier** |
|  |