|  |
| --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** |
| Affaire :EXTENSION DE L'ECOLE PRIMAIRE **CITE ERRIADH - BARDO** | Date :14/08/2020 | Code :P19040-2 | Lot :Structure |
|  |  |  |   |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| CRM Tunis 2 |  |  | Z Bulding |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **Examen de ferraillage du plancher haut 1er étage :*** Compléter le ferraillage de la poutre B4 1HA16.
* Compléter la fixation des nervures sur les poutres (fil d’attache).
* Assurer la pose des goujons pour assurer l’enrobage des nervures.
* Réaliser les prélèvements nécessaires pour écrasement et résultats.
 |
|  |
|  |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** |