|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire :  MISE EN SERVICE DE TROIS BANCS D'ESSAI DE FREINAGE POIDS LOURDS AUX TROIS SITES DE TRANSTU (BIR EL KASSAA, BAB SAADOUN ET CHARGUIA) | | Date:  16/02/2021 | Code:  C20004 | Lot:  STRUCTURE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| ACTIA AFRICA |  | SQUARE ENGINEERING | SOBAGRI  MONGI BOUAZIZI (22 180 760) | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***  **Réception provisoire du banc de freinage Transtu à BIR EL KASSAA** | | | | |
| 1. Les réserves levées au cours de notre dernière visite ont été réparés et les parois sont conformes aux plans approuvées. 2. Le pré cadre est posé sur le support béton armé sans anomalies, et on n’a pas reçu de réclamation de la part du poseur. 3. Le serrage des boulons de fixation reste sous responsabilité du poseur. 4. Prévoir un système d’étanchéité des boulons par de la graisse ou par des couvercles en plastic. 5. On n’a pas d’objection sur les travaux de pose du banc, tout en respectant les recommandations des concepteurs. | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Tarek Sghaier** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |