|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** | | | | |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| EXTENSION DE L’ECOLE PREPARATOIRE KHEIREDDINE BARDO | | 20/01/2020 | C18043-2 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE Tunis 2 |  |  | ABS | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***  **Examen de ferraillage de la chape du bloc sanitaire** | | | | |
| 1. Assurer le nettoyage du fond de coffrage. 2. Le ferraillage est conforme aux plans approuvés. 3. Le nez sur longrine est réalisé sur le niveau supérieur. 4. Eviter le coulage lors des intempéries pour éviter les ségrégations. 5. Réaliser les prélèvements nécessaires pour écrasement des éprouvettes. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Tarek Sghaier** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |