|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| AMENAGEMENT DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES PROGRAMME 2018 : **COLLEGE HABIB THAMEUR BARDO** | | 23/08/2022 | C18002-1 | STRUCTURE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE TUNIS 2 | Mr MOURAD MBAREK | Mr CHOKRI HADDAD | SFR TUNISIA | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***  **Visite de chantier pour examen des sondages sur poteaux et fondation de la galerie devant buvette**   1. Suit aux sondages réalisés sur les poteaux on ‘a constaté que le béton des poteaux est très médiocre de tel façon que le chemisage n’est pas conseiller.   A cet effet on ‘a pas d’objection de prévoir le renforcement de ces poteaux par deux autres poteau départ et d’autre.   1. Les fondations seront reprises en totalité sous les nouveaux poteaux en extension. 2. Les détails d’exécution seront fournit prochainement pour examen et avis après accord de l’ingénieur conseil. 3. L’entreprise est tenue de procédés aux travaux d’étaiement du plancher objet de cette intervention même avant l’accord sur l’avenant (séance tenant).   **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Tarek Sghaier** | | | | |
|  | | | | |