|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| REAMENAGEMENT DU DORTOIR RADHIA HADDAD EL OMRANE | 25/06/2019  | C18004-4 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|  CRE Tunis 2 |  |  | SFR Tunisia |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : **Visite de chantier pour examen des réservations** * Les réservations pour le désenfumage ne soit pour les dalles hourdis ou les dalles en entrevous peuvent être réalisé sans démolition des nervures.
* Il y a lieu de désenfumage des détails d’exécution de réparation des nervures ségrégués
* Pour la réservation du skydom nécessite un renforcement par une poutre dans le sens perpendiculaire au nervures Un détail sera fournit pour examen et avis l’étaient du reste du plancher en cours des travaux est fortement recommandés.
 |
|  |
|  |
|  |
| **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Tarek Sghaier**  |
|   |