|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : PROJET AMENAGEMENT LYCEE TECHNIQUE FARHAT HACHED, RADES | Date :27/11/2020 | Code : C18036 | Lot : STRUCTURE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| CRE BEN AROUS FAX N° 71 443 807 | ANIS AMMAR | CHOKRI HADAD | SOCIETE AWLED NOURDINE |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **Examen de l’étanchéité sur terrasses*** Des sondages ont été fait pour l’examen de l’adhérence de l’étanchéité et le support qui ont donné une bonne adhérence.
* Protéger le produit d’étanchéité par l’application du vernis de protection.
* Protéger le joint de dilatation contre les infiltrations d’eau (Bloc salles de classes).
* Protéger le relevé d’étanchéité sur les terrasses du bloc sanitaire.
* Soulever les réserves indiquées avant la réception provisoire.
 |
|  |
|  |
|  |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** |