|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| CONSTRUCTION D’UNE UNITE DE STOCKAGE ET DE CONDITIONNEMENT D’HUILES D’OLIVES ZONE INDUSTRIEL D’ENFIDHA SOUSSE | | 28/09/2021 | C21001 | CHARPENTE METALLIQUE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| SENTOLIA |  | Mr. HAFEDH SASSI | SOGECOM | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Visite de chantier et de suivie des travaux des soudures des réservoirs de stockage**     * L’avancement des travaux des soudures des réservoirs est à ~ 35%. * Nous vous demandons de nous fournir les plans des réservoirs pour le contrôle dimensionnel et les vérifications nécessaires. * Revoir en urgence le réglage de poste. * Nous vous informons que la phase de pénétration le plus important il faut procéder suivant les règles techniques. * Revoir l’oxydation de métal de base « plusieurs endroit oxyder sur le même réservoir ». * Plusieurs défauts de soudure à remédier. * Assurer la fermeture de niche lors de soudage pour éliminer le courant d’air. * Le défaut de soudure qui présente sur quelque cordon de soudure et qui donne des indications de non conformité et « la manque fusion ». | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |