|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date :  |  Code :  | Lot :  |
| CONSTRUCTION D’UNE UNITE DE STOCKAGE ET DE CONDITIONNEMENT D’HUILES D’OLIVES ZONE INDUSTRIEL D’ENFIDHA SOUSSE | 28/09/2021 | C21001 | CHARPENTE METALLIQUE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| SENTOLIA |  | Mr. HAFEDH SASSI | SOGECOM |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : **Visite de chantier et de suivie des travaux des soudures des réservoirs de stockage** * L’avancement des travaux des soudures des réservoirs est à ~ 35%.
* Nous vous demandons de nous fournir les plans des réservoirs pour le contrôle dimensionnel et les vérifications nécessaires.
* Revoir en urgence le réglage de poste.
* Nous vous informons que la phase de pénétration le plus important il faut procéder suivant les règles techniques.
* Revoir l’oxydation de métal de base « plusieurs endroit oxyder sur le même réservoir ».
* Plusieurs défauts de soudure à remédier.
* Assurer la fermeture de niche lors de soudage pour éliminer le courant d’air.
* Le défaut de soudure qui présente sur quelque cordon de soudure et qui donne des indications de non conformité et « la manque fusion ».
 |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** |